Załącznik nr 2 do SWZ

##### Projekt umowy

Umowa nr ………………………………………

zawarta w dniu ……..  2021 roku w Nidzicy pomiędzy:

Powiatem Nidzickim z siedzibą w Nidzicy ul. Traugutta 23, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,                                              w imieniu którego działają:

Marcin Paliński – Starosta Nidzicki

Paweł Przybyłek  –  Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Renaty Mróz

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

z siedzibą w ……………………… zarejestrowaną w …………………… NIP …………………… Regon ……………………………

zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w imieniu, którego działa:

………………………………………………………………………………………………

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania  pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23”.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy i termin jej realizacji

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  pn.: "Rozbudowa  i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23”, w ramach którego Wykonawca:

Etap I

zapozna się z dokumentacją projektowo-wykonawczą i kosztorysową dla Etapu III (wielobranżowe projekty wykonawcze - oddzielnie dla każdej z branż; projektem zabezpieczeń budynku istniejącego, w razie takiej potrzeby; przedmiarem robót; kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją techniczną - oddzielnie dla poszczególnych branż oraz WKI (wartość kosztorysowa inwestycji) i zbiorczymi zestawieniami kosztorysów        w rozbiciu na branże i działy; STWiORB wszystkich branż), w tym jej: sprawdzanie/analiza, weryfikacja, aktualizacja, współpraca z projektantem, opracowywanie i kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie usuwania nieprawidłowości w dokumentacji oraz przygotowanie dokumentacji, do zatwierdzenia jej przez Komisję Oceniającą powołaną przez Zamawiającego,

Etap II

przygotuje komplet dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie                z zasadami prawa obowiązującego w Polsce w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy  wraz                 z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23,

Etap III

będzie sprawował nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi; instalacyjno-inżynieryjnymi   w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjno-inżynieryjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; instalacyjno-inżynieryjnymi w zakresie telekomunikacji;  branży drogowej. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące Etapu III określone zostały w §3 niniejszej umowy.

Etap IV

- będzie sprawował nadzór nad wypełnianiem przez Wykonawcę robót budowlanych, obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, w tym:

-    nadzór nad usuwaniem wad i usterek,

-    opracowanie harmonogramu i listy potrzebnych dokumentów na potrzeby przeglądów okresowych co do

zasady co najmniej raz w roku,

-    zgłaszanie  wad  i  usterek  (z  inicjatywy  własnej i/lub   na  wniosek  Zamawiającego)  oraz  kontrolowanie  ich

usuwania  przez  Wykonawcę   i  uczestnictwo   w  ewentualnym rozwiązaniu  sporów  pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą,

-  opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji. W przypadku nieterminowego usuwania przez                 Wykonawcę wad i usterek, przygotowanie danych niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu (także w okresie gwarancyjnym);

- obsługa okresu gwarancyjnego, w tym:

-  odbieranie w okresie gwarancji naprawy zgłoszonych usterek i wad od Wykonawcy. Opiniowanie wniosków Wykonawcy o przesunięcie terminu usuwania usterek.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje oraz niezbędne środki do terminowego
i właściwego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace wykona ze szczególną starannością, z zachowaniem najwyższych standardów. Kopie uprawnień osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy pełniących samodzielne funkcje techniczne stanowią Załącznik nr …. do umowy.

3.  Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia  31 lipca 2025 r.

4.  Terminy realizacji umowy:

Etap I   -  Przedmiot realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do 16 sierpnia 2021 r.

Etap II  - Przedmiot realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do 30 października 2021 r.

Etap III - Przedmiot realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do 30 marca 2023 r.

Etap IV – Przedmiot realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2025 r.

- Terminy, o których mowa w ust. 4 mogą ulec przedłużeniu, w przypadku braku wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji lub gdy okaże się to konieczne ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.

- W okresie obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywał czynności nadzoru inwestorskiego na rzecz Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji umowy pełnomocnictw i jednocześnie zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

- W ramach wykonywanych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa do podpisywania umów           i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy inwestycji.

§ 2

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

- Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a zarazem koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego będzie pełnił  …………………………………………….. posiadający wymagane uprawnienia  w specjalności …………………………….nr…. oraz należący do właściwej izby samorządu zawodowego (kopia decyzji o nadaniu uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego stanowią załączniki do niniejszej umowy).

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że w skład zespołu nadzorującego roboty budowlane będą

wchodziły następujące osoby:

- …………………………………….. – posiadający wymagane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr…………………. oraz należący do właściwej izby samorządu zawodowego (kopia decyzji  o nadaniu uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego stanowią załączniki do niniejszej umowy).

- …………………………………….. –   posiadający wymagane uprawnienia  w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej              w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych    nr…. oraz należący do właściwej izby samorządu zawodowego (kopia decyzji o nadaniu uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego stanowią załączniki do niniejszej umowy),

- ……………………………………..   –   posiadający wymagane uprawnienia  w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr…. oraz należący do właściwej izby samorządu zawodowego (kopia decyzji o nadaniu uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia                       o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego stanowią załączniki do niniejszej umowy),

- …………………………………….. – posiadający wymagane uprawnienia  w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej      w zakresie telekomunikacji nr…. oraz należący do właściwej izby samorządu zawodowego (kopia decyzji            o nadaniu uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego stanowią załączniki do niniejszej umowy) ,

- …………………………………….. –  posiadający wymagane uprawnienia  w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej     w zakresie branży drogowej nr…. oraz należący do właściwej izby samorządu zawodowego (kopia decyzji            o nadaniu uprawnień oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego stanowią załączniki do niniejszej umowy).

- Czynności w zakresie zamówień publicznych, kosztorysowania  wykonywać będą:

- …………………………………… – zamówienia publiczne,

- …………………………………… – kosztorysowanie,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że osoby które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków i zobowiązuje się nie później niż w dniu podpisania umowy, do przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz aktualne wpisy na listy członków właściwych Izb Samorządu Zawodowego.

- Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 2 i 3 , w trakcie realizacji umowy winna być każdorazowo pisemnie zgłoszona Zamawiającemu i uzasadniona przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany, z jednoczesnym doręczeniem dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z zapisami SWZ  i zaakceptowana przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Zamawiający po pisemnym uzasadnieniu może żądać zmiany osób wymienionych w ust. 2 i 3, jeżeli wykonywane przez te osoby czynności są wykonywane nienależycie lub nie dają gwarancji prawidłowego ukończenia inwestycji.

- Zmiana członka zespołu zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz są odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy:

- ……………………………………………………………………………………..,

- ……………………………………………………………………………………...,

§ 3

Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące Etapu III

- nadzór nad realizacją robót budowlanych;

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, wynikających z inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z wyłączeniem uprawnień do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego;

- wykonywanie wszelkich obowiązków i czynności jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, związanych z zarządzaniem i obsługą inwestycji w okresie jej realizacji aż do zakończenia i odbioru oraz jej rozliczenia;

- zapoznanie się z dokumentacją budowlaną;

- sprawdzanie/analiza dokumentacji budowlanej, wskazywanie projektantowi ewentualnych zmian i poprawek           w dokumentacji, egzekwowanie od projektanta ewentualnych zmian i poprawek w dokumentacji;

- nadzór nad zmianą/aktualizacją dokumentacji projektowej;

- zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach umowy z wykonawcami inwestycji;

- przygotowywanie stanowisk na rzecz Zamawiającego w sprawach dotyczących technicznych aspektów realizacji zamówienia;

- świadczenie usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z regulacjami dotyczącymi procesu budowlanego   i zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, w tym zapewnienie w razie potrzeby wymaganej obecności na budowie stosownych do rodzaju prowadzonych prac Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;

- przekazanie terenu budowy wraz z Zamawiającym;

- kontrola wykonania robót budowlanych w tym przeprowadzania odbiorów częściowych, robót zanikających, udział w próbach, rozruchach itp., sprawdzanie poprawności wykonania, działania, sprawdzanie zgodności realizacji              z warunkami kontraktowymi wiążącymi  Wykonawcę, zaaprobowaną dokumentacją projektową, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych stosowania wszystkich uzgodnień i wymagań wynikających z zapisów umowy, przepisów prawa i bieżących ustaleń;

- akceptowanie materiałów i rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę pod kątem zgodności z dokumentami przetargowymi na wykonawcę robót;

- kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP i Ppoż. oraz odpowiedniej organizacji robót budowlanych;

- przeprowadzenie wraz z Zamawiającym odbioru ostatecznego (końcowego) inwestycji;

- sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji powstałej w trakcie realizacji robót oraz dokumentacji powykonawczej pod kątem ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i pozostałymi dokumentami kontraktowymi, przepisami prawa (w tym prawa zamówień publicznych) i zasadami wiedzy technicznej, normami, możliwością uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) oraz planowanym przeznaczeniem obiektu zapewniającym jego ekonomiczne, funkcjonalne i bezusterkowe użytkowanie;

- powiadamianie Zamawiającego i Wykonawcy o zgłoszonych nieprawidłowościach i uwagach oraz nadzór nad niezwłocznym uwzględnieniem uwag;

- kontrola przestrzegania harmonogramu ramowego realizacji inwestycji. Nadzór nad aktualizacjami harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- przeprowadzanie w czasie realizacji zadania narad koordynacyjnych i innych spotkań z udziałem (w zależności od potrzeb) przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektorów Nadzoru (stosownych do rodzaju prowadzonych prac), projektanta (jeżeli zachodzi taka potrzeba – w tym także projektantów branżowych), a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność oraz sporządzanie ze spotkania protokołu w formie pisemnej                       w porozumieniu z Zamawiającym;

- opiniowanie Zamawiającemu Podwykonawców zgłaszanych przez Wykonawcę wraz ze sprawdzeniem przedstawionych dokumentów;

- weryfikacja poprawności przygotowania faktur przez  Wykonawcę (pod kątem merytorycznym i formalnym) wraz     z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego (w tym sprawdzenie poprawności i kompletności załączonych oświadczeń Podwykonawców);

- doradzanie Zamawiającemu w zakresie wszelkich roszczeń i sporów z  Wykonawcą, w tym także w razie zajścia przesłanek do odpowiedzialności solidarnej;

- reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w związku z realizacją inwestycji lub uczestnictwo wraz z Zamawiającym w takich spotkaniach;

- występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym          z prowadzoną inwestycją;

- obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie zejścia Wykonawcy z placu budowy lub innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z  Wykonawcą. Przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia  Wykonawcy z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym Podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Nadzór Inwestorski:

        - odbierze od  Wykonawcy plac budowy i dokona pełnej inwentaryzacji  robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidłowości wykonanych robót budowlanych,

        - przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie,

        - przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia budowy,

        - dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już wykonanych oraz oceny ich wadliwości,

        - opracuje dokumentację konieczną do udzielenia zamówienia na dokończenie inwestycji przez Zamawiającego zgodnie z warunkami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 4

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ogółem: …………….zł (słownie ……………..złotych), w tym podatek VAT…………… zł (słownie……………….złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr ………….. do umowy, w tym:

- za wykonanie Etapu I  – w wysokości ……………………zł brutto, w tym podatek VAT …………. zł               (słownie ………………zł) – za zapoznanie się z dokumentacją projektowo-wykonawczą i kosztorysową sporządzoną w ramach realizacji umowy Nr OZK.272.6.2020 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Etapu III (wielobranżowe projekty wykonawcze - oddzielnie dla każdej z branż; projekt zabezpieczeń budynku istniejącego, w razie takiej potrzeby; przedmiary robót; kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne - oddzielnie dla poszczególnych branż oraz WKI (wartość kosztorysowa inwestycji) i zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy; STWiORB wszystkich branż), w tym jej: sprawdzanie/analiza, weryfikacja, aktualizacja, współpraca z projektantem, opracowywanie i kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie usuwania nieprawidłowości w dokumentacji oraz przygotowanie dokumentacji, do zatwierdzenia jej przez Komisję Oceniającą powołaną przez Zamawiającego. Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół z odbioru wykonanych prac.

- za wykonanie Etapu II  – w wysokości ……………………zł brutto, w tym podatek VAT …………. zł (słownie ………………zł) - za przygotowanie kompletu dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami prawa obowiązującego w Polsce w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy  wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23”. Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół z odbioru wykonanych prac.

- za wykonanie Etapu III – w wysokości ……………………zł brutto, w tym podatek VAT …………. zł (słownie ………………zł), Zamawiający będzie dokonywał płatności przelewem na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Płatności na podstawie faktur:

c.1) 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt. c - po prawomocnym zakończeniu procedury wyboru wykonawcy inwestycji i zawarciu umowy,

c.2) 88 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt. c, tj. ………… zł (słownie ………………. złotych), w podziale na comiesięczne płatności.

Wartość faktury stanowić będzie odpowiedni procent wartości wykonanych robót budowlanych zgodnie ze stopniem ich zawansowania w danym miesiącu, potwierdzonym protokołem odbioru robót budowlanych,

c.3) 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt. c, tj. ………… zł (słownie ………………. złotych).

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego ostateczny protokół odbioru robót, który będzie stanowił potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy oraz złożenie dokumentów dotyczących rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego i przyjęcia na stan majątkowy Zamawiającego składników wykonanych robót.

- podatek VAT będzie naliczony w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury,

- wynagrodzenie ogółem, o którym mowa w zdaniu pierwszym ust. 1, obejmuje zapłatę za całość prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezbędnych do kompletnego i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. 2020, poz. 1666), może wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy, a Zamawiający w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy. Wykonawca może przesłać fakturę na skrzynkę Powiatu Nidzickiego  poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania – skrócona nazwa skrzynki PEPPOL: Powiat Nidzicki, Typ/Numer PEPPOL NIP 9840161589. Faktura powinna być wystawiona na: Nabywca: Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, NIP 9840161589, Odbiorca: Starostwo Powiatowe, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica.

- Wykonawca składając fakturę w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu w celu identyfikacji Zamawiającego posługuje się następującym Identyfikatorem/Loginem ……………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Rachunek figuruje na tzw. „białej liście podatników”.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie podpisany przez strony protokół odbioru częściowego. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony  i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół odbioru końcowego.

- Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) numer NIP:…………………………………

- Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) numer NIP …………………………….

- Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa w jej realizacji, także z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do kontynuowania nadzoru nad inwestycją, w sytuacji gdy realizacja inwestycji zostanie wznowiona.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje umowę przy pomocy Podwykonawców warunkiem wypłaty należnego mu wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

- Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu w banku.

§ 5

Ubezpieczenia

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem czynności objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia.

- Kopie  polisy  wymienionej  w  ust.  1  oraz  kopie  zawartej  umowy  wraz  z  Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia obowiązującej przez okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, wraz z dowodem uiszczenia składki za ten okres Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Jeżeli okres ubezpieczenia nie obejmuje okresu realizacji umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki za następne okresy, w terminie 10 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy w przypadku nieprzedłożenia wymienionych w ust. 2 dokumentów, za każdy dzień braku tych dokumentów jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy w przypadku braku ciągłości ubezpieczenia na warunkach określonych w ust.1, za każdy dzień braku tej ciągłości, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu podlegają kumulacji.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego	w	§ 4	ust.	1,	tj.…………………………………………………....zł (słownie ……………………………..…….…….złotych) w formie: …………………………..………………..……

      - Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnosi najpóźniej w dniu

zawarcia umowy.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. Zobowiązanie Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres stanowi Załącznik nr ……... do niniejszej umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Ostateczny termin na przedłożenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia upływa w dniu ............... roku

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na Powiat Nidzicki. Okres ważności zabezpieczenia wynosi dla 100% wartości z terminem ważności od dnia wystawienia do 30 dni od daty uznania przedmiotu umowy za wykonane należycie co potwierdzone zostanie protokołem odbioru robót i pozytywnym protokołem przekazania do użytkowania.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zamówienia          i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (i pozytywnym protokołem przekazania do użytkowania).

- Wydanie oryginału dokumentu, o którym mowa w §6 ust. 7 następuje w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (i pozytywnym protokołem przekazania do użytkowania).

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 10 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - 7

Podwykonawstwo

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części usługi Podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zaangażowanie Podwykonawców nie zmienia jednak zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego lub osób trzecich wykonujących czynności w jego imieniu.

- Wykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na usługi, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć dodatkowo zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres usługi wykona samodzielnie, bez udziału Podwykonawców./Wykonawca oświadcza, że następujący zakres usługi wykona przy pomocy Podwykonawców:

Podwykonawca……………………. zakres usługi: ……………………………………

Podwykonawca:…………………… zakres usługi: ……………………  ……….……….

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,   której przedmiotem są usługi:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji  warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność              z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2 oraz 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Strony umowy ustalają warunki rozliczeń z Podwykonawcami:

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy  który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  zamówienia na usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 litera a) niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub po przedłożeniu  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych        Podwykonawcy,

- przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie       w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,

- w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 litera d) niniejszego §, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

-  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

-  złożył do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej  zapłaty,

- w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy,  o którym mowa w ust. 13 litera a) niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub innej wierzytelności Wykonawcy,

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 litera a) niniejszego §, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

- w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców, przy dokumentach, o których mowa w § 4 ust. 1 a-c Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za usługi w części równej sumie kwot  wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 8

Harmonogram

- W ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dotyczący realizacji przedmiotu umowy w roku 2021.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien zawierać podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne części usług termin ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te części.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzględniać terminy wskazane w umowie oraz SWZ, a także czas niezbędny na przeprowadzenie procedur uzgodnieniowych i (jeżeli dotyczy) tzw. terminy administracyjne.

- W terminie do 20 grudnia 2021 roku Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dotyczący realizacji przedmiotu umowy w roku 2022 (w tym Harmonogram Rzeczowo- Finansowy Inwestycji).

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy na rok 2022 winien zawierać podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne części usług, termin ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te części.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzględniać terminy wskazane w umowie oraz SWZ, czas na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy inwestycji, przewidziane wykonanie robót budowlanych na rok 2022 oraz tzw. terminy administracyjne.

- W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, Strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 2 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia do akceptacji Zamawiającego uaktualnionego harmonogramu w ciągu 5 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Wykonawca przedkłada w wersji papierowej (podpisanej) oraz w wersji elektronicznej do edycji.

    - 9

Kary umowne

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z jego winy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - za nieterminowe wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w przedmiocie realizacji usług             (§ 1 ust. 1 ww. umowy)  0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za nieterminowe wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4  ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za nie wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w przedmiocie realizacji usług - § 1 ust. 1  umowy, gdzie nie określono terminu wykonania 500,00 zł brutto – za każdy przypadek,

  - za nie wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, gdzie nie określono terminu wykonania 500,00 zł brutto – za każdy przypadek,

  - z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w wysokości 250,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - za skierowanie do pełnienia nadzoru inwestorskiego osób innych, niż wskazane w treści oferty, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego        w § 4  ust. 1 Umowy za każde stwierdzone naruszenie,

  - za naruszenie obowiązku poufności, w tym w szczególności naruszenie ochrony danych osobowych – w wysokości 2 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek,

  - za niepowiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach robót w terminach przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym – w wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie,

  - za nieterminowe dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu albo poszczególnych elementów robót budowlanych stanowiących przedmiot odbioru określony w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym a dotyczącym robót budowlanych - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za nieterminowe przystąpienie do odbioru końcowego robót lub nieterminowe dokonanie odbioru – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za nieusprawiedliwioną nieobecność każdego członka zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                    w naradach lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji – w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność, każdego członka zespołu,

  - za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność członka zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy, pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego – w wysokości 250,00 zł za każdą taką nieobecność, każdego członka zespołu,

  - za nieterminowe sporządzanie dokumentów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dla których przepisy prawa przewidują określone terminy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieterminowo sporządzony dokument lub brak jego sporządzenia,

  - w przypadku nieobecności członka zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas przeglądów organizowanych w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad i usterek – w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieobecność, każdego członka zespołu,

  - za brak zmiany Podwykonawcy na wniosek Zamawiającego w terminie wynikającym z Umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - w przypadku nienależytego wypełnienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego któregokolwiek                     z obowiązków wskazanych w Umowie lub jej załącznikach – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych  00/100)  za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom  z  tytułu  zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  art.  439  ust.  5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą podlegać stosownemu łączeniu i są niezależne od siebie.

- Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy.

- Strony uzgadniają, iż dopuszczalna jest kumulacja kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, jednak nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.

- Potrącenie kar umownych następuje z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego mu wynagrodzenia.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraża zgodę.

- Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  z obowiązku wykonania prac.

  - 10

Zmiany do umowy

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie określonym w art. 454 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków oraz określa szczegółowe warunki zmian:

  - Zmiany terminów realizacji umowy, o których mowa § 1 niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, w szczególności dotyczących:

a) opóźnień powstałych z winy Zamawiającego,

b) koniecznością  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia    zmian    w    dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy,

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych i/ lub zamiennych niezbędnych do prawidłowego  wykonania  zamówienia  podstawowego  lub  innych  zamówień powiązanych, których udzielenie                     i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,

d) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

e) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

f) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:−w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,  uzgodnień,  zgód,  postanowień  i  decyzji  administracyjnych,  jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,−niemożliwej  do  przewidzenia  w  momencie  zawarcia  niniejszej  umowy konieczności przesunięcia terminu przekazania placu budowy,

g) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu umowy i przyjęte rozwiązania technologiczne,

h)  wystąpieniem  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  przewidziały pomimo zachowania należytej staranności,

i)  zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji umowy,

j) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację przedmiotu umowy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji umowy i/ lub realizacji poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo –finansowego, może ulec wydłużeniu o czas wynikający z okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy i/ lub realizacji poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo –finansowego  (w  tym  o  okres  niezbędny  do  przywrócenia  warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); wydłużenie terminu odbywa się na wniosek Wykonawcy, w którym to wniosku Wykonawca przedkłada kalkulację, na podstawie której określił termin wydłużenia,

l) braku wystarczających środków finansowych.

W takich przypadkach umowa zostanie przedłużona o czas trwania przeszkody na uzasadniony wniosek każdej za Stron. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przysługuje zwiększenie wynagrodzenia.

- Zmianę umowy w zakresie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, jeśli ma go zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. Ponadto nowy Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający fakt zastąpienia dotychczasowego Wykonawcę. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

- zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą w tym:

a) w zakresie zmiany terminów i warunków zapłaty,

b) zmiany wymaganych załączników do faktury,

- zmiana   technologii   wykonania   danego   zakresu  robót  określonego  w  dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania przedmiotu umowy,  obniżenia  trwałości  jego  przedmiotu  i  wzrostu  kosztów  jego  późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi            w trakcie  realizacji przedmiotu umowy,

- zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień  powiązanych,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe,    i które mają wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;

- zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

c) wystąpieniem  okoliczności  powodujących,  że  niemożliwe  jest  zrealizowanie przedmiotu umowy       w założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, których nie przewidziano w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności spowodowanych  sytuacją  finansową,  zdolnościami  płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, których nie przewidziano w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in.  trybu                 i  częstotliwości  wystawiania  faktur,  zasad  i  terminów  rozliczeń  i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), w tym w  szczególności  wynikających  z  potrzeby  wydatkowania  środków  budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego,

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego  przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych,

g) zaistnieniem  innej  niemożliwej  do  przewidzenia  w  momencie   zawarcia   umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją  warunków zamówienia;

- porządkujące  i  informacyjne  zmiany  postanowień  umowy,  w  szczególności  związane ze: zmianą danych  identyfikacyjnych  (w  tym  adresowych  i  teleadresowych)  strony  umowy  i osób reprezentujących strony      (w szczególności z powodu zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);

- zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych np. konsorcjum, spółka cywilna i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego  lub  kilku  z  tych podmiotów –w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

- zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego  przeznaczenia,  czy  interesu  społecznego  lub  interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na  możliwości  ograniczenia  zakresu  przedmiotowego  umowy  na  skutek  okoliczności wcześniej  nie  przewidzianych,  obniżenia  wynagrodzenia  umownego  w  przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego           w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania  środków  budżetowych  ujętych  w  planie  rzeczowo-finansowym Zamawiającego;

- inne  zmiany  postanowień  umowy  związane  z  zaistnieniem  okoliczności,  których  nie przewidziano           w chwili zawarcia umowy.

- Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

- uzasadnienie zmiany.

- Wykonawca w celu zainicjowania zmiany umowy przedstawi Zamawiającemu wniosek dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w  terminie    7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o  danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich   innych  dokumentów i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie  podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i  Wykonawcy            w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności..

- Do zmian niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia art.15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                         o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w szczególności           w zakresie:

  - zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części;

  - zmiany sposobu wykonywania usług lub dostaw;

c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiana  umowy,  jej  uzupełnienie,  rozwiązanie,  odstąpienie  lub  wypowiedzenie  wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

Klauzule waloryzacyjne

1.  Stosownie  do  treści  art.  436  pkt.  4) lit.  b)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający przewiduje  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  określonego  w  §  4  ust.  1  umowy w następujących przypadkach:

1)  zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

2)  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  października  2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę;

3)  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2.  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne  lub  zdrowotne,  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów kapitałowych jeszcze nie wykonano.

3.  Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania  zmiany  Umowy  przez  Zamawiającego.  W  ramach  wykazania  tego  wpływu  należy przedstawić  kalkulację  kosztów  wykonania  zamówienia  z  uwzględnieniem  zaistniałej  zmiany będącej jego podstawą.

4. Każda ze Stron umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, jest uprawniona do żądania zmiany wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy,  gdy  roczny  wskaźnik  wzrostu  cen  towarów  i  usług konsumpcyjnych, ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 5 punktów % względem wysokości tego wskaźnika za rok poprzedzający rok zawarcia Umowy.

5.  Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili złożenia wniosku, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i nie później niż 1 miesiąc  przed  upływem  terminu  realizacji  umowy.  Wydłużenie  terminu  umownego  realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.

6.  Waloryzacja  nie  dotyczy  wynagrodzenia  za  dostawy  i  usługi  wykonane  przed  datą  złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 12 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

7.  Jeżeli  zawarcie  Umowy  nastąpiło  po  180  dniach  od  upływu  terminu  składania  ofert,  terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

8.  Strona  zainteresowana  waloryzacją  składa  drugiej  Stronie  wniosek  o  dokonanie  waloryzacji wynagrodzenia  wraz  z  uzasadnieniem  wskazującym  wysokość  wskaźnika  oraz  przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku).

9. W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w ust. 4, waloryzacja będzie polegała  na  wzroście/obniżeniu  wynagrodzenia  za  prace  pozostałe  do  wykonania  po  dniu złożenia  wniosku  o  2,5  %,  jednak  nie  więcej  niż  2  %  wynagrodzenia  umownego  brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.

10.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 - 9 zobowiązany jest do zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów  dotyczących  zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)  przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

2)  okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach – w takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu          z tytułu wykonania części umowy,

- jeżeli Inspektor nadzoru Inwestorskiego z własnej winy, nie podjął w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia niniejszej umowy wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z nieuzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni kalendarzowych pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób nienależyty               i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, do których były zgłoszone pisemne uwagi. W takim przypadku Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przysługuje wynagrodzenie,

- w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania likwidacyjnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- w przypadku odstąpienia od całości lub części umowy przez wykonawcę robót budowlanych.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Strony w uzgodnionym terminie dokonają inwentaryzacji zakresu czynności wykonanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sporządzą sprawozdanie rzeczowo-finansowe, na podstawie którego dokonają wzajemnych rozliczeń.

- Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy ze swojej winy nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie usługi, rekompensaty za poniesione straty.

  - 13

Wypowiedzenie umowy

- Zamawiający może rozwiązać umowę za:

- 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, w razie powzięcia wiadomości o braku środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. dotychczas wykonanych i odebranych robót;

- w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków o jakich mowa w art. 25 i art. 26 Prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje; rażącego naruszenia warunków umowy  przez  Wykonawcę.  Za  rażące  naruszenie  umowy  rozumie  się  dwukrotne naruszenia  postanowień  umowy  przez  Wykonawcę  pomimo  wcześniejszego  wezwania  przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji usługi. (Za rażące naruszenie warunków umowy uznaje się w szczególności: nie przystąpienie Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy, jak również ponowne naruszania zapisów niniejszej umowy pomimo uprzedniego  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  przez  Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wykonywania usługi zgodnie z postanowieniami umownymi.)

- za zgodą obu stron w terminie wskazanym w porozumieniu.

- W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa powyżej, Strony w uzgodnionym terminie dokonają inwentaryzacji zakresu czynności wykonanych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego i sporządzą sprawozdanie rzeczowo-finansowe, na podstawie którego dokonają wzajemnych rozliczeń oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwróci Zamawiającemu wszelką dokumentację papierową i elektroniczną wcześniej pobraną od Zamawiającego oraz wytworzoną w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wypowiedzenie umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego oraz kar umownych.

§  14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia sporów dotyczących realizacji niniejszej umowy lub pozostających w związku z umową Strony będą prowadziły negocjacje w celu ich polubownego rozwiązania.

- Strony zobowiązują się kwestie sporne rozstrzygać w terminie jednego miesiąca od momentu powiadomienia strony w formie pisemnej.

- W przypadku nie rozstrzygnięcia kwestii spornych w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego ich rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie          z Regulaminem tego Sądu.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

  - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia wraz z SWZ i kompletem załączników do SWZ,

  - Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

§ 15

Ochrona danych osobowych

- Administratorem danych osobowych jest Starosta Nidzicki z siedzibą w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica;  tel. 89 625 32 79, adres e-mail: sekretariat@powiatnidzicki.pl

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Starostwa Powiatowego w Nidzicy; e-mail: iod@powiatnidzicki.pl

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień przedmiotowej umowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Podanie Starostwu Powiatowemu danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celu.

- Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Starostwo Powiatowe nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

  - jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata - przez cały czas trwania umowy.

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści ww. danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

- Starostwo Powiatowe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                             i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia wraz z SWZ i kompletem załączników do SWZ,

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy